1. Phân loại Backlog theo MoSCoW & Lý do

| Hạng mục | Điểm | Nhóm MoSCoW | Lý do xếp loại (1 câu ngắn gọn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Thủ thư quản lý kho sách | L (3) | Must have | Là tiền đề kỹ thuật bắt buộc để hệ thống có dữ liệu sách thật cho độc giả tìm kiếm và mượn. |
| 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản | M (2) | Must have | Bắt buộc phải có để định danh độc giả, từ đó mới theo dõi được ai đang mượn sách gì và áp dụng giới hạn mượn. |
| 2. Tìm kiếm sách | M (2) | Must have | Chức năng cốt lõi giúp độc giả tra cứu và tìm thấy cuốn sách mong muốn trong kho trước khi có thể mượn. |
| 3. Mượn sách online | L (3) | Must have | Đây là giá trị kinh doanh cốt lõi (core value) nhất của toàn bộ dự án MVP, không có nó thì hệ thống mất hoàn toàn ý nghĩa. |
| 9. Xem lịch sử mượn sách | S (1) | Must have | Cần thiết để độc giả tự biết mình đang giữ sách gì, hạn trả khi nào để ra quầy nhận/trả đúng hẹn, hoàn thiện luồng mượn cơ bản. |
| 5. Đặt trước sách khi hết | M (2) | Should have | Rất quan trọng để giữ chân người dùng khi sách đang hot, nhưng tạm thời có workaround là người dùng tự quay lại app kiểm tra sau. |
| 4. Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should have | Mang lại giá trị cao giúp độc giả tránh bị phạt, nhưng nếu chưa có, độc giả có thể gọi điện nhờ thủ thư gia hạn thủ công trên hệ thống. |
| 8. Thông báo email sắp đến hạn | S (1) | Should have | Giúp giảm tỷ lệ trả sách trễ hạn, nhưng có thể xếp vào Should vì độc giả có thể tự chủ động xem ngày trả trong lịch sử mượn. |
| 12. Đăng nhập Google/Facebook | M (2) | Could have | Nâng cao trải nghiệm (UX) giúp đăng nhập nhanh hơn, nhưng thiếu nó không sao vì đã có tính năng đăng ký tài khoản thường (mục 1). |
| 6. Đánh giá & bình luận sách | M (2) | Could have | Tính năng cộng đồng có thì tốt, giúp người sau dễ chọn sách, nhưng không can thiệp vào luồng mượn sách chính. |
| 7. Gợi ý sách theo sở thích | L (3) | Won't have | Đòi hỏi thuật toán phức tạp, tốn nhiều công sức (3 điểm) nên thống nhất không làm ở MVP để dồn lực cho tính năng chính. |
| 11. Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't have | Chiếm nhiều nguồn lực phát triển và vận hành hệ thống chat thời gian thực, độc giả có thể liên hệ thư viện qua hotline/email có sẵn. |

2. Tính toán tổng điểm công sức nhóm Must

- Tổng điểm nhóm Must have: 3 + 2 + 2 + 3 + 1 = 11 điểm (gồm 5 hạng mục).

- Đánh giá: Tổng điểm này chiếm 55% năng lực của Release 1 (11/20 điểm). Con số này đáp ứng hoàn hảo tiêu chí nằm trong ngưỡng "khoảng 60% năng lực" và "không vượt quá 5 hạng mục", chừa lại một vùng đệm an toàn (9 điểm cho Should/Could) để nhóm ứng phó nếu có rủi ro kỹ thuật xảy ra trong quá trình chạy Sprint.

3. Backlog được sắp thứ tự (Ordered Product Backlog)

Danh sách 12 hạng mục được sắp xếp theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp (1 là cao nhất), tuân thủ tuyệt đối quy tắc phụ thuộc:

--- [MUST HAVE] ---

- (10) Thủ thư quản lý kho sách (Tiền đề tạo ra data)

- (1) Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Tiền đề định danh user)

- (2) Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Cần có sách & user để tìm)

- (3) Mượn sách online (Phụ thuộc trực tiếp vào mục 10, 1, 2)

- (9) Xem lịch sử mượn sách của bản thân (Phụ thuộc vào mục 3)

--- [SHOULD HAVE] --- (Làm khi xong Must. Nếu trễ tiến độ sẽ cắt từ dưới lên)

6. (5) Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) (Ưu tiên cao nhất trong Should vì giữ chân độc giả)

7. (4) Gia hạn mượn sách online (Thường xuyên phát sinh)

8. (8) Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (Tính năng tự động hóa, độ ưu tiên thấp hơn tác vụ chủ động)

--- [COULD HAVE] --- (Làm nếu tốc độ team cực tốt)

9. (12) Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (Phụ thuộc mục 1)

10. (6) Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (Tính năng bổ trợ, nice-to-have)

--- [WON'T HAVE (this time)] --- (Vẫn giữ trong Backlog, để lại cho Release 2+)

11. (7) Gợi ý sách theo sở thích cá nhân

12. (11) Chat trực tiếp với thủ thư

4. Tự phản biện (Self-reflection)

Nếu có các PO hoặc Stakeholder khác cùng tham gia, họ có thể tranh cãi rằng tính năng Tích hợp đăng nhập Google/Facebook (mục 12) nên được đưa vào nhóm Must hoặc Should, bởi vì xu hướng hiện nay người dùng rất lười tạo tài khoản mới; bắt đăng ký truyền thống có thể khiến tỷ lệ rời bỏ (drop-off rate) ở bản MVP tăng cao. Tương tự, một số người có thể đòi đưa tính năng Chat trực tiếp (mục 11) lên nhóm Should thay vì Won't, với lập luận rằng bản MVP thường nhiều lỗi và gây bỡ ngỡ, nên cần công cụ hỗ trợ người dùng ngay lập tức trên web.

Tuy nhiên, tôi bảo vệ quyết định của mình vì năng lực Release 1 bị khóa cứng ở 20 điểm; việc cố "nhồi nhét" tiện ích trải nghiệm (mục 12) hay tính năng nặng về vận hành (mục 11) sẽ trực tiếp đe dọa tiến độ hoàn thành các luồng xương sống cốt lõi (như mượn sách, quản lý kho). Ở giai đoạn MVP, chúng ta thà có một hệ thống đăng nhập hơi bất tiện nhưng cho phép mượn sách thành công, còn hơn là đăng nhập Google rất nhanh nhưng hệ thống bị lỗi luồng mượn sách vì cạn kiệt thời gian code.